CRYPTO ALPHA

TRADING SYSTEM

Project Roadmap & Implementation Plan

From Research to Live Trading with <$500 Capital

Prepared for: Hoàng Tiến Đạt

HUST — Mathematics & Computer Science (K67)

Date: March 2026

Duration: 14 Weeks

# 1. Executive Summary

Dự án xây dựng hệ thống alpha giao dịch crypto từ nền tảng, hướng tới việc triển khai giao dịch thực với vốn khởi đầu dưới $500. Dự án được thiết kế theo 6 phase trong 14 tuần, đi từ nghiên cứu cơ bản đến live trading, với trọng tâm vào quản lý rủi ro và kiểm soát vốn chặt chẽ.

| Mục tiêu | Giao dịch thực với vốn thật, tạo alpha dương bền vững |
| --- | --- |
| Vốn khởi đầu | < $500 USD |
| Thời gian | 14 tuần (6 phases) |
| Loại Alpha | Multi-alpha: Technical + On-chain + Sentiment (phân kỳ) |
| Khung thời gian | Swing trading (4H-1D) — phù hợp vốn nhỏ, không cần theo dõi 24/7 |
| Tech Stack | Python, CCXT, Pandas, Backtrader/Vectorbt, PostgreSQL, Docker |

# 2. Strategy Rationale — Tại sao chọn hướng này?

## 2.1. Tại sao Swing Trading (4H-1D)?

- Vốn nhỏ (<$500): Scalping đòi hỏi phí giao dịch thấp và tốc độ cao, không phù hợp. Position trading giữ quá lâu với vốn ít sẽ chậm tạo kết quả học tập.

- Phù hợp sinh viên: Không cần ngồi trước màn hình 24/7. Kiểm tra 2-3 lần/ngày là đủ.

- Signal quality: Khung 4H-1D lọc được nhiều noise hơn khung ngắn, alpha ổn định hơn.

## 2.2. Multi-Alpha Approach — Phân kỳ học từng loại

Thay vì chọn 1 loại alpha ngay, dự án sẽ đi theo 3 tầng:

| Tầng | Loại Alpha | Khi nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technical/Price-based | Tuần 1–6 | Data miễn phí, gần với kinh nghiệm BRAIN, nền tảng cho mọi thứ |
| 2 | On-chain Data | Tuần 7–10 | Bổ sung edge độc quyền của crypto, kết hợp với technical |
| 3 | Sentiment/NLP | Tuần 11–14 | Tận dụng ML background, bắt signal sớm |

## 2.3. Risk Management với vốn nhỏ

Với vốn dưới $500, quản lý rủi ro quan trọng hơn tìm alpha. Nguyên tắc cốt lõi:

- Max risk/trade: 1-2% vốn ($5-10/lệnh). Không bao giờ vượt quá.

- Max drawdown cho phép: 15%. Nếu tổng lỗ chạm 15% vốn ban đầu → dừng trade, review toàn bộ.

- Position sizing: Kelly Criterion (fractional) hoặc fixed fractional đơn giản.

- Không dùng leverage giai đoạn đầu. Chỉ spot trading cho đến khi có track record dương đủ 3 tháng.

# 3. Detailed Roadmap — 14 Tuần

## Phase 1: Foundation & Data Infrastructure (Tuần 1–2)

Mục tiêu: Xây nền tảng dữ liệu và môi trường phát triển vững chắc.

Tuần 1: Setup & Data Pipeline

- Cài đặt môi trường: Python 3.11+, virtual env, Git repo

- Tạo tài khoản Binance (hoặc OKX/Bybit) — KYC, bật 2FA

- Xây data pipeline với CCXT: pull OHLCV (1H, 4H, 1D) cho top 20 coins

- Lưu vào PostgreSQL với schema chuẩn: timestamp, open, high, low, close, volume

- Viết scheduler (cron/APScheduler) tự động update mỗi 4 giờ

Tuần 2: EDA & Feature Engineering cơ bản

- Phân tích khám phá dữ liệu: phân phối returns, correlation matrix, volatility regime

- Tính technical indicators: RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR, OBV

- Feature engineering: returns (log returns), rolling statistics, volume profile

- Tạo notebook EDA để hiểu đặc điểm từng coin

Deliverables: Git repo với data pipeline chạy ổn định, DB đầy đủ data lịch sử, EDA notebook.

## Phase 2: Alpha Research — Technical (Tuần 3–4)

Mục tiêu: Nghiên cứu và backtest các alpha dựa trên giá & khối lượng.

Tuần 3: Alpha Ideation & Backtest Framework

- Cài đặt backtest engine: Vectorbt (nhanh, vector hóa) hoặc Backtrader (linh hoạt)

- Nghiên cứu và code 5–10 alpha ý tưởng:

  - Momentum: ROC cross, trend-following với ADX filter

  - Mean-reversion: RSI extreme + Bollinger bounce

  - Breakout: Volume spike + price range breakout

  - Volatility: ATR regime change, vol compression → expansion

  - Cross-pair: BTC.D (dominance) divergence signals

- Backtest từng alpha riêng lẻ trên dữ liệu 2 năm

Tuần 4: Alpha Evaluation & Combination

- Tính metrics chuẩn: Sharpe Ratio, Max Drawdown, Win Rate, Profit Factor, Calmar Ratio

- Phân tích turnover và chi phí giao dịch thực tế (0.1% maker/taker trên Binance)

- Loại bỏ alpha có Sharpe < 0.5 hoặc drawdown > 25%

- Thử kết hợp 2–3 alpha không tương quan → composite signal

- Walk-forward validation: train trên 70% data, test trên 30% gần nhất

Deliverables: Alpha research notebook, bảng so sánh metrics, 2–3 alpha được chọn, backtest report.

## Phase 3: On-chain Alpha Layer (Tuần 5–7)

Mục tiêu: Bổ sung dữ liệu on-chain để tăng edge cho alpha technical.

Tuần 5: On-chain Data Sources

- Tìm hiểu và kết nối API miễn phí: Glassnode (free tier), CryptoQuant, Dune Analytics

- Thu thập metrics chính:

  - Exchange Netflow: dòng BTC/ETH vào/ra sàn

  - Active Addresses: số địa chỉ hoạt động

  - Whale Transactions: giao dịch > $100K

  - MVRV Ratio: Market Value / Realized Value

  - NUPL: Net Unrealized Profit/Loss

Tuần 6–7: On-chain Alpha & Integration

- Xây alpha từ on-chain data:

  - Exchange outflow spike + technical breakout → strong buy

  - Whale accumulation + low volatility → pre-pump signal

  - MVRV extreme → top/bottom indicator

- Kết hợp on-chain signal vào composite alpha từ Phase 2

- Backtest với on-chain overlay: so sánh Sharpe trước/sau

- Xử lý vấn đề data: on-chain data có độ trễ (block confirmation), cần align timestamp chuẩn

Deliverables: On-chain data pipeline, 2–3 on-chain alphas, improved composite signal.

## Phase 4: Sentiment Alpha Layer (Tuần 8–9)

Mục tiêu: Tận dụng NLP/ML để bắt sentiment thị trường.

Tuần 8: Sentiment Data Collection

- Data sources miễn phí:

  - Fear & Greed Index API (alternative.me) — free, simple

  - Reddit API (PRAW): r/cryptocurrency, r/bitcoin sentiment

  - Twitter/X: sử dụng snscrape hoặc free tier API

  - CoinGecko: trending coins, social metrics

- Xây NLP pipeline:

  - Sentiment scoring: VADER hoặc FinBERT (pre-trained)

  - Volume anomaly: đếm số mention bất thường

  - Sentiment momentum: thay đổi sentiment qua thời gian

Tuần 9: Sentiment Alpha & Final Composite

- Xây sentiment-based signals:

  - Extreme fear + technical support → contrarian buy

  - Mention volume spike + price flat → pre-move signal

  - Sentiment divergence (price up, sentiment down) → reversal warning

- Tích hợp 3 layers: Technical + On-chain + Sentiment → Final Alpha Score

- Ensemble method: weighted average hoặc simple voting

- Full backtest của composite signal, so sánh với từng layer riêng

Deliverables: NLP pipeline, sentiment features, final composite alpha với full backtest report.

## Phase 5: Paper Trading & System Build (Tuần 10–12)

Mục tiêu: Chạy thử nghiệm thực tế trước khi đặt vốn thật.

Tuần 10: Trading Bot Architecture

- Xây trading bot với kiến trúc module:

  - Signal Generator: nhận data → tính alpha score → xuất signal

  - Risk Manager: position sizing, stop-loss, max exposure check

  - Order Executor: kết nối sàn qua CCXT, đặt lệnh

  - Logger/Monitor: ghi log mọi giao dịch, alert qua Telegram

  - Config: YAML/JSON cho parameters, dễ điều chỉnh không cần sửa code

Tuần 11–12: Paper Trading

- Chạy paper trading trên Binance Testnet (hoặc Bybit testnet)

- Mục tiêu: 50+ trades mô phỏng trong 2 tuần

- Theo dõi và so sánh với backtest:

  - Slippage thực tế vs giả định

  - Execution delay

  - Signal accuracy in real-time

- Xây dashboard Streamlit/Grafana đơn giản để monitor

- Fix bugs, tuố edge cases, cải thiện error handling

Deliverables: Trading bot hoàn chỉnh, paper trading report với 50+ trades, Telegram alerts hoạt động.

## Phase 6: Live Trading & Iteration (Tuần 13–14)

Mục tiêu: Triển khai vốn thật với kiểm soát rủi ro tối đa.

Tuần 13: Go Live — Micro Position

- Bắt đầu với $100–150 (30% vốn). GIỮ LẠI $350 làm reserve.

- Max 2–3 positions đồng thời

- Stop-loss cứng cho mọi lệnh (ATR-based hoặc fixed %)

- Không override signal bằng cảm xúc — 100% theo hệ thống

- Ghi chép trading journal hàng ngày

Tuần 14: Review & Scale Decision

- Phân tích performance sau 2 tuần live:

  - So sánh live P&L vs backtest expectation

  - Slippage analysis

  - Alpha decay check

- Nếu dương: tăng vốn lên $250–300 (50–60% tổng vốn)

- Nếu âm nhưng < 15% drawdown: giảm size, review alpha, tiếp tục với $50–100

- Nếu âm và > 15% drawdown: DẪNGNG, quay lại Phase 2–4 nghiên cứu lại

- Lập kế hoạch tháng tiếp theo: alpha mới, coins mới, tối ưu tham số

Deliverables: Live trading report, performance analysis, scaling plan.

# 4. Tech Stack Chi Tiết

| Layer | Tool | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| Language | Python 3.11+ | Ecosystem tốt nhất cho quant, ML, data |
| Exchange API | CCXT | Unified API cho 100+ sàn, dễ đổi sàn |
| Backtest | Vectorbt + Backtrader | Vectorbt nhanh cho scan; Backtrader cho logic phức tạp |
| Database | PostgreSQL + TimescaleDB | Tối ưu cho time-series, query nhanh |
| ML/NLP | scikit-learn, HuggingFace | FinBERT cho sentiment, sklearn cho ensemble |
| Monitoring | Telegram Bot + Streamlit | Alert real-time + dashboard đơn giản |
| Deploy | Docker + VPS (DigitalOcean) | $5–10/tháng, chạy 24/7 |
| Version Control | Git + GitHub | Track mọi thay đổi, rollback dễ |

# 5. Risk Management Framework

Đây là phần QUAN TRỌNG NHẤT. Với vốn nhỏ, một sai lầm có thể xóa sạch tài khoản.

## 5.1. Position Sizing Rules

| Rule | Giá trị | Ví dụ ($500 account) |
| --- | --- | --- |
| Max risk/trade | 2% vốn | $10/lệnh |
| Max positions | 3 đồng thời | $150–170 tổng exposure |
| Max drawdown | 15% | $75 → DẪNGNG nếu chạm |
| Max correlated | 2 positions | Không giữ 3 altcoin cùng lúc |
| Stop-loss | 1.5× ATR hoặc 3–5% | Bắt buộc mọi lệnh |

## 5.2. Kill Switch Conditions

Hệ thống TỰ ĐỘNG DẪNGNG giao dịch khi:

- Drawdown chạm 15% vốn ban đầu

- 3 lệnh lỗ liên tiếp → giảm size 50%, review

- 5 lệnh lỗ liên tiếp → dừng 1 tuần, đánh giá lại toàn bộ

- API error hoặc data feed gán đoạn > 1 giờ → đóng mọi position

- Black swan event (flash crash > 20%) → dừng bot, manual review

## 5.3. Capital Allocation Schedule

| Giai đoạn | Vốn deploy | Vốn reserve | Điều kiện lên tier |
| --- | --- | --- | --- |
| Paper trading | $0 | $500 | 50+ trades, metrics OK |
| Live Tier 1 | $100–150 | $350–400 | 2 tuần dương, Sharpe > 0 |
| Live Tier 2 | $250–300 | $200–250 | 1 tháng dương, Sharpe > 0.5 |
| Full deploy | $400–500 | Top up thêm | 3 tháng track record |

# 6. Weekly Milestones & Checklist

| Tuần | Phase | Task chính | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foundation | Setup env, data pipeline, DB | Pipeline chạy ổn định |
| 2 | Foundation | EDA, feature engineering | EDA notebook |
| 3 | Technical Alpha | Backtest framework, 5–10 alpha ideas | Alpha candidates |
| 4 | Technical Alpha | Evaluate, combine, walk-forward | Top 2–3 alphas |
| 5 | On-chain | On-chain data sources, pipeline | On-chain DB |
| 6 | On-chain | On-chain alphas, integration | Improved composite |
| 7 | On-chain | Fine-tune, backtest comparison | On-chain report |
| 8 | Sentiment | NLP pipeline, sentiment data | Sentiment features |
| 9 | Sentiment | Composite signal, full backtest | Final alpha |
| 10 | Paper Trading | Bot architecture, modules | Trading bot v1 |
| 11 | Paper Trading | Paper trading, monitoring | 25+ paper trades |
| 12 | Paper Trading | Bug fix, optimization | 50+ trades, report |
| 13 | Live Trading | Go live với $100–150 | Live trading log |
| 14 | Live Trading | Review, scale decision | Performance report |

# 7. Resources & Chi phí

## 7.1. Chi phí dự kiến (ngoài vốn trade)

| Hạng mục | Chi phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| VPS (DigitalOcean) | $5–10/tháng | Chạy bot 24/7 |
| Data APIs | $0 (free tier) | Glassnode, CryptoQuant free |
| Trading fees | 0.1%/trade | Giảm với BNB/referral |
| Domain + misc | $0–5/tháng | Tùy chọn |

Tổng chi phí vận hành: ~$10–15/tháng (rất thấp, phù hợp sinh viên).

## 7.2. Tài liệu học tập khuyến nghị

- Crypto trading mechanics: Binance Academy (miễn phí, tiếng Việt)

- Quantitative crypto: "Algorithmic Trading" — Ernest Chan

- On-chain analysis: Glassnode Academy, IntoTheBlock blog

- Python for finance: "Python for Finance" — Yves Hilpisch

- Risk management: "The Kelly Capital Growth Investment Criterion" — Edward Thorp

- Backtest pitfalls: "Advances in Financial ML" — Marcos Lopez de Prado (Ch. 7–12)

# 8. Lưu ý Quan Trọng

## 8.1. Những sai lầm phổ biến cần tránh

- Overfitting: Alpha chạy đẹp trên backtest nhưng chết trên live. Luôn dùng walk-forward validation và out-of-sample test.

- Survivorship bias: Chỉ backtest trên coins còn tồn tại. Cần bao gồm cả coins đã delisted.

- Look-ahead bias: Đảm bảo không dùng data tương lai trong tính toán signal.

- Ignoring fees & slippage: Với vốn nhỏ, phí 0.1% ăn rất nhiều vào profit.

- Emotional override: TUYT ĐỐI không gạt bỏ signal của hệ thống vì “cảm giác”. Nếu không tin signal → cải thiện alpha, không phải override.

## 8.2. Khi nào NÊN và KHÔNG NÊN trade

- NÊN: Thị trường có trend rõ ràng, volume đủ, signal đồng thuận giữa các layers.

- KHÔNG NÊN: Thị trường sideway mỏng, sau tin lớn (FOMC, regulation news), khi bản thân đang stress/mệt.

- TUYHỆT ĐỐI KHÔNG: Revenge trading (lỗ rồi cố gỡ), vượt risk limit, trade khi say/thiếu ngủ.

## 8.3. Disclaimer

Dự án này là kế hoạch nghiên cứu và học tập. Giao dịch crypto có rủi ro cao, có thể mất toàn bộ vốn. Chỉ đầu tư số tiền bạn sẵn sàng mất hoàn toàn. Kết quả backtest không đảm bảo hiệu suất tương lai. Luôn tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định đầu tư.